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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 4, 5, 6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
...................................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 4, 5, 6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนา – วัดบางน้อย หมู่ที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ 269,600 บาท เพื่อให้ได้ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร ตามรายละเอียดดังนี้
- งานถางป่า ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร
- งานขุดดินเพื่อนำดินมาถมเป็นตัวถนนให้ได้ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
- วางท่อ คสล. จำนวน 4 จุด ใช้ท่อ คสล.ขนาด 60x60 ซม จำนวน 3 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน ใช้ท่อขนาด 100x100 ซม. จำนวน 1 จุด จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด
- ใช้ดินลูกรังปรับผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร โดยใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,020 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลน อบต.ท่าเสม็ด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ป้าย
2. โครงการบุกเบิกถนนสายชลประทานสาย 8 – บ้านนายนิวัฒน์ หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 94,200 บาท เพื่อให้ได้ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- งานถางป่า ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
- วางท่อ คสล. จำนวน 1 จุด ใช้ท่อขนาด 100 x 100 ซม. จำนวน 1 จุด จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อท่อทุกจุด
- ใช้ดินลูกรังปรับผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร โดยใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 400   ลบ.ม. และ 
   เกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลน อบต.ท่าเสม็ด
3. โครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองพลังงาน – ชลประทานสาย 6 หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 250,700 บาท เพื่อให้ได้ถนนขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ตามรายละเอียดดังนี้
- งานปรับพื้นที่ถางป่าขุดตอและเกลี่ยให้ได้ถนนกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร
- งานขุดดินเพื่อนำดินมาถมเป็นตัวถนนให้ได้ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร
- ใช้ดินลูกรังปรับผิวจราจรให้ได้ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,080 
ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลน อบต.ท่าเสม็ด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ป้าย
4. โครงการบุกเบิกถนนสายบางกลาง – ถนนสายสี่กั๊ก หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 145,000 บาท เพื่อให้ได้ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
/-งานถางป่า....
- งานถางป่า ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร
- วางท่อ คสล. จำนวน 5 จุด ใช้ท่อ คสล. ขนาด 60 x 100 ซม.จำนวน 4 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ใช้ท่อขนาด 100 x 100 ซม. จำนวน 1 จุด จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด
- ใช้ดินลูกรังปรับผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร โดยใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 556 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ป้าย
   ทั้งนี้ ราคากลางรวม คือ 759,500 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนา – วัดบางน้อย หมู่ที่ 4 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 134,800บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
- โครงการบุกเบิกถนนสายชลประทานสาย 8 – บ้านนายนิวัฒน์ หมู่ที่ 5 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 47,100 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- โครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองพลังงาน – ชลประทานสาย 6 หมู่ที่ 6 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 125,350 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- โครงการบุกเบิกถนนสายบางกลาง – ถนนสายสี่กั๊ก หมู่ที่ 6 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 72,500บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 09.00น.ถึง12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด 
 กำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่  2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอชะอวด ดังต่อไปนี้
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	กำหนดการยื่นซองสอบราคา

	
	
	เริ่มตั้งแต่
	สิ้นสุด

	1.
	บุกเบิกถนนสายบ้านนา – วัดบางน้อย หมู่ที่ 4
	09.00 น.
	09.30 น.

	2.
	บุกเบิกถนนสายชลประทานสาย 8 – บ้านนายนิวัฒน์ หมู่ที่ 5
	09.30 น.
	10.00 น.

	3.
	บุกเบิกถนนสายเหมืองพลังงาน – ชลประทานสาย 6 หมู่ที่ 6
	10.00 น.
	10.30 น.

	4.
	บุกเบิกถนนสายบางกลาง – ถนนสายสี่กั๊ก หมู่ที่ 6
	10.30 น.
	11.00 น.


กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 









           /ผู้สนใจ...


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ระหว่างวันที่  9  เมษายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2551 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    075-476-124 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thasamed.go.th
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	เอกสารสอบราคาชุดละ

	1.
	บุกเบิกถนนสายบ้านนา – วัดบางน้อย หมู่ที่ 4
	2,000 บาท

	2.
	บุกเบิกถนนสายชลประทานสาย 8 – บ้านนายนิวัฒน์ หมู่ที่ 5
	1,000 บาท

	3.
	บุกเบิกถนนสายเหมืองพลังงาน – ชลประทานสาย 6 หมู่ที่ 6
	2,000 บาท

	4.
	บุกเบิกถนนสายบางกลาง – ถนนสายสี่กั๊ก หมู่ที่ 6
	1,500 บาท
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ประกาศ ณ วันที่   9  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2551
                                                                (ลงชื่อ) 






(นายอำนาจ  มุสิเกิด)
  



            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  2/2551
การจ้างทำโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนา – วัดบางน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ลงวันที่  9 เมษายน  พ.ศ. 2551
………………………………………………………..

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนา – วัดบางน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ได้ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร ตามรายละเอียดดังนี้
- งานถางป่า ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร
- งานขุดดินเพื่อนำดินมาถมเป็นตัวถนนให้ได้ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
- วางท่อ คสล. จำนวน 4 จุด ใช้ท่อ คสล.ขนาด 60x60 ซม จำนวน 3 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน ใช้ท่อขนาด 100x100 ซม. จำนวน 1 จุด จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด
- ใช้ดินลูกรังปรับผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร โดยใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,020 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลน อบต.ท่าเสม็ด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ป้าย ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด 
ทั้งนี้ ราคากลาง คือ 269,600 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา


1.1 แบบรูปรายละเอียด


1.2 แบบใบเสนอราคา


1.3 แบบสัญญาจ้าง


1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)




(1) หลักประกันสัญญา...................................................



(2) ……………………...................................................

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา


2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล


2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนา – วัดบางน้อย หมู่ที่ 4 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 134,800 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3. หลักฐานการเสนอราคา


ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้


3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง


3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงานภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้             โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา   (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง       ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....60.....วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้      และจะถอนการเสนอราคามิได้


4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคากำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน


4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา


4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง              เลขที่...   2  .../2551 ” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด  ในวันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.   2551  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (ที่ว่าการอำเภอชะอวดหลังใหม่) 


เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2  พฤษภาคม พ.ศ.2551 ตั้งแต่เวลา 11.00น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา


5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้     องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อโครงการ


5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2     หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น


5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้


(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล


(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา      หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา


(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา    ที่เป็นสาระ สำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียบเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น


(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้


5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ     หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง


5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด       หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้     เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้    รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน   หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา


ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่฀ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6. การทำสัญญาจ้าง 



ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3   กับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน...............7............. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง     และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้


6.1 เงินสด


6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ


6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ    ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 



6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย


6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)



หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน        นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาต่อโครงการ)


องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น.....1.... งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-......................................................... ...............................................................................-.........................................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน............-.........วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-..........................................................

...............................................................................-.........................................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน............-.........วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-..........................................................

...............................................................................-.........................................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน...........-...........วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..............................................................................-...........................................................

...............................................................................-.........................................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน...........-...........วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.............100.......ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ......0.10........ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....-.... เดือน.....1.......ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน          โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......7....... วัน       นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ……..….เงินสำรองรายรับ..............

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนา – วัดบางน้อย หมู่ที่ 4  จากงบประมาณ.........เงินสำรองรายรับ.........แล้วเท่านั้น

10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่           และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าว     เข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการบริษัทการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน       นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการะทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย         หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือนั้น      หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)      ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา          หรือ
ข้อ ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง           และได้ตกลงรับจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว         ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม      หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1 ปวช.ก่อสร้าง

11.2…………………………………………….


11.3…………………………………………….


12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย    และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด





          


               วันที่  9  เมษา ยน  พ.ศ. 2551
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  3/2551
การจ้างทำโครงการบุกเบิกถนนสายชลประทานสาย 8 – บ้านนายนิวัฒน์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสม็ด
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ลงวันที่  9 เมษายน  พ.ศ. 2551
………………………………………………………..

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการถนนสายชลประทานสาย 8 – บ้านนายนิวัฒน์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- งานถางป่า ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
- วางท่อ คสล. จำนวน 1 จุด ใช้ท่อขนาด 100 x 100 ซม. จำนวน 1 จุด จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อท่อทุกจุด
- ใช้ดินลูกรังปรับผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร โดยใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 400   ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลน อบต.ท่าเสม็ด ณ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสม็ด 
ทั้งนี้ ราคากลาง คือ 94,200 บาท (เก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา


1.1 แบบรูปรายละเอียด


1.2 แบบใบเสนอราคา


1.3 แบบสัญญาจ้าง


1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)




(1) หลักประกันสัญญา...................................................



(2) ……………………...................................................

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา


2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล


2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายชลประทานสาย 8 – บ้านนายนิวัฒน์ หมู่ที่ 5 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 47,100 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3. หลักฐานการเสนอราคา


ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้


3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง


3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงานภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา   (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง       ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....60.....วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้      และจะถอนการเสนอราคามิได้


4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคากำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน


4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา


4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง              เลขที่... 3  .../2551 ” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด  ในวันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.   2551  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (ที่ว่าการอำเภอชะอวดหลังใหม่) 



เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ตั้งแต่เวลา11.00น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา


5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้     องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อโครงการ


5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2     หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น


5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้


(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล


(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา      หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา


(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา    ที่เป็นสาระ สำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียบเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น


(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้


5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ     หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง


5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด       หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้     เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้    รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน   หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา


ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่฀ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6. การทำสัญญาจ้าง 



ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3   กับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน...............7............. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง     และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้


6.1 เงินสด


6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ


6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ    ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 



6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย


6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)



หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน        นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาต่อโครงการ)


องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น.....1.... งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-......................................................... ...............................................................................-........................................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน............-.........วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-..........................................................

...............................................................................-........................................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน............-.........วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-..........................................................

...............................................................................-........................................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน...........-...........วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..............................................................................-...........................................................

...............................................................................-........................................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน...........-...........วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.............100.......ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ......0.10........ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....-.... เดือน.....2.......ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน          โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......7....... วัน       นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ……..….เงินอุดหนุนทั่วไป..............

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าบุกเบิกถนนสายชลประทานสาย 8 – บ้านนายนิวัฒน์ หมู่ที่  5  จากงบประมาณ.....เงินอุดหนุนทั่วไป...แล้วเท่านั้น

10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่           และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าว     เข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการบริษัทการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน       นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการะทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย         หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือนั้น      หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)      ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา   หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงรับจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว         ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม      หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1 ปวช.ก่อสร้าง

11.2…………………………………………….


11.3…………………………………………….


12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย    และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด





          


               วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2551
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่   4/2551
การจ้างทำโครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองพลังงาน – ชลประทานสาย 6  หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสม็ด
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ลงวันที่  9 เมษายน  พ.ศ. 2551
………………………………………………………..

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองพลังงาน – ชลประทานสาย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอ    ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ได้ถนนขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ตามรายละเอียดดังนี้
- งานปรับพื้นที่ถางป่าขุดตอและเกลี่ยให้ได้ถนนกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร
- งานขุดดินเพื่อนำดินมาถมเป็นตัวถนนให้ได้ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร
- ใช้ดินลูกรังปรับผิวจราจรให้ได้ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,080 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลน อบต.ท่าเสม็ด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ป้าย 
ทั้งนี้ ราคากลาง คือ 250,700 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา


1.1 แบบรูปรายละเอียด


1.2 แบบใบเสนอราคา


1.3 แบบสัญญาจ้าง


1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)




(1) หลักประกันสัญญา...................................................



(2) ……………………...................................................

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา


2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล


2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองพลังงาน – ชลประทานสาย 6 หมู่ที่ 6 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 125,350 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3. หลักฐานการเสนอราคา


ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้


3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง


3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงานภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา   (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง       ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....60.....วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้      และจะถอนการเสนอราคามิได้


4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคากำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน


4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา


4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง              เลขที่... 4  .../2551 ” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด  ในวันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.   2551  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (ที่ว่าการอำเภอชะอวดหลังใหม่) 



เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ตั้งแต่เวลา11.00น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา


5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้     องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อโครงการ


5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2     หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น


5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้


(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล


(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา      หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา


(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา    ที่เป็นสาระ สำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียบเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น


(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้


5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ     หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง


5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด       หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้     เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้    รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน   หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา


ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่฀ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6. การทำสัญญาจ้าง 



ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3   กับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน...............7............. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง     และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้


6.1 เงินสด


6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ


6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ    ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 



6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย


6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)



หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน        นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาต่อโครงการ)


องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น.....1.... งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-......................................................... ...............................................................................-...........................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน............-.........วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-..........................................................

 ...............................................................................-...........................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน............-.........วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-..........................................................

 ...............................................................................-..........................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน...........-...........วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..............................................................................-...........................................................

 .............................................................................-...........................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน...........-...........วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.............100.......ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ......0.10........ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....-.... เดือน.....1.......ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน          โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......7....... วัน       นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ……..….เงินสำรองรายรับ..............

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าบุกเบิกถนนสายเหมืองพลังงาน – ชลประทานสาย 6 หมู่ที่ 6 จากงบประมาณ.......เงินสำรองรายรับ........แล้วเท่านั้น

10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่           และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าว     เข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการบริษัทการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน       นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการะทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย         หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือนั้น      หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)      ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา          หรือ
ข้อ ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงรับจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว         ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม      หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1 ปวช.ก่อสร้าง

11.2…………………………………………….


11.3…………………………………………….


12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย    และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด





          


               วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2551
      เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  5/2551
การจ้างทำโครงการบุกเบิกถนนสายบางกลาง – ถนนสายสี่กั๊ก  หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสม็ด
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ลงวันที่  9 เมษายน  พ.ศ. 2551
………………………………………………………..

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบางกลาง – ถนนสายสี่กั๊ก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ได้ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- งานถางป่า ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร

- วางท่อ คสล. จำนวน 5 จุด ใช้ท่อ คสล. ขนาด 60 x 100 ซม.จำนวน 4 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ใช้ท่อขนาด 100 x 100 ซม. จำนวน 1 จุด จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด
- ใช้ดินลูกรังปรับผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร โดยใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 556 ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลน อบต.ท่าเสม็ด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ป้าย
ทั้งนี้ ราคากลาง คือ 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา


1.1 แบบรูปรายละเอียด


1.2 แบบใบเสนอราคา


1.3 แบบสัญญาจ้าง


1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)




(1) หลักประกันสัญญา...................................................



(2) ……………………...................................................

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา


2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล


2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบางกลาง – ถนนสายสี่กั๊ก หมู่ที่ 6 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 72,500 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3. หลักฐานการเสนอราคา


ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้


3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง


3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงานภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา   (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง       ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....60.....วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้      และจะถอนการเสนอราคามิได้


4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคากำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน


4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา


4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง              เลขที่...  5  .../2551 ” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด  ในวันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.   2551  ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (ที่ว่าการอำเภอชะอวดหลังใหม่) 


เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ตั้งแต่เวลา11.00น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา


5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้     องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อโครงการ


5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2     หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น


5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้


(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล


(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา      หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา


(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา    ที่เป็นสาระ สำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น


(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้


5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง      สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง


5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด       หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้     เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้    รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน   หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา


ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่฀ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6. การทำสัญญาจ้าง 



ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3   กับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน...............7............. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง     และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้


6.1 เงินสด


6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ


6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ    ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 



6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย


6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)



หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน        นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาต่อโครงการ)


องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น.....1.... งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-......................................................... ...............................................................................-...........................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน............-.........วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-..........................................................

 ...............................................................................-...........................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน............-.........วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............................................................................-..........................................................

 ...............................................................................-..........................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน...........-...........วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........-..........ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..............................................................................-...........................................................

 .............................................................................-...........................................................

ให้แล้วเสร็จภายใน...........-...........วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.............100.......ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ......0.10........ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....-.... เดือน.....1.......ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน          โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......7....... วัน       นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ……..….เงินสำรองรายรับ..............

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าบุกเบิกถนนสายบางกลาง – ถนนสายสี่กั๊ก หมู่ที่ 6  จากงบประมาณ.........เงินสำรองรายรับ.........แล้วเท่านั้น

10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่           และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าว     เข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการบริษัทการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน       นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการะทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย         หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือนั้น      หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)      ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง    และได้ตกลงรับจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว         ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม      หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1 ปวช.ก่อสร้าง

11.2…………………………………………….


11.3…………………………………………….


12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย    และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด





 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด





          


                วันที่  9  เม ษายน  พ.ศ. 2551
